АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21.05.2010 г.                                                                            № 531-п

Об утверждении  муниципальной адресной программы

«Установка коллективных (общедомовых) приборов

учета потребления тепловой, электрической энергии,

горячей и холодной воды в многоквартирных домах

на территории Перевозского муниципального района

Нижегородской области на 2010-2011г.г.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации и Порядком разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Перевозского района от 27.02.2010г. № 166-п

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2010-2011г.г.» (далее – Программа).

2. Определить координатором деятельности участников Программы отдел жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Перевозского муниципального района (Е.М. Шишова).

3. Управлению финансов администрации Перевозского муниципального района (Н.В. Филиппова) обеспечить финансирование Программы  в соответствии с предельными объемами  финансирования и в пределах целевых расходов местного бюджета на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

4. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (О.Н. Зубавина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского муниципального района В.В. Дудина.

Глава местного самоуправления                                                 Ю.В. Ошарин

# Утверждена

постановлением администрации

Перевозского муниципального района

от  «21» мая  2010 года № 531-п

# Муниципальная адресная программа

«Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2010 – 2011 годы»

1.Паспорт программы

| 1.1. Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2010 – 2011 годы» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями от 13 мая, 22 июля, 1, 30 декабря 2008 г.) Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; Протокол заседания Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 37 «О реформировании жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» |
| 1.3. Муниципальный заказчик Программы | Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| 1.4. Основные разработчики Программы | Отдел жилищной политики и ЖКХ администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| 1.5. Основная цель Программы | Завершение к 2012 году установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района |
| 1.6. Основные задачи Программы | - сокращение потребления тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов; - снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду; - стимулирование мотивации потребителей к экономии тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, создание условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечивающих комфортные условия проживания |
| 1.7.Сроки реализации Программы | 2010-2011 годы. |
| 1.8. Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация Перевозского муниципального района, - управляющие организации (при условии участия в программе), - организации коммунального комплекса (при условии участия в программе); - другие организации (при условии участия в программе) |
| 1.9 Объемы и источники финансирования Программы | Наименование муниципальных заказчиков Источники финансирования тыс.руб. годы 2010 2011 Всего за период реализации Программы Администрация Перевозского муниципального района. Всего, в т.ч.: 1000 7220 8220 Местный бюджет, в т.ч. кап. вложения, НИОКР, прочие расходы 100 100 400 400 500 500 Прочие источники(потребители), в т.ч. кап. вложения, НИОКР, прочие расходы 900 900 6820 6820 7220 7220 Итого по программе 1000 7220 8220 |
| 1.10. Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию Перевозского муниципального района Нижегородской области Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области отчёт о ходе реализации Программы. |
| 1.11. Индикаторы достижения цели Программы | Доведение к 2012 году доли многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды до 100 процентов. Обеспечение экономии потребления коммунальных ресурсов от существующего уровня потребления: холодной воды до 10 процентов; горячей воды до 10 процентов; тепловой энергии до 15 процентов; |

2. Текст программы

2.1. Содержание проблемы

Одним из основных приоритетов жилищной политики в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области являются обеспечение комфортных условий проживания, доступность коммунальных услуг для населения, оплата за фактическое потребление коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды).

С 2010 года на территории Перевозского муниципального района осуществляется оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, горячей и холодной воды (далее – приборы учета). Уровень оснащенности многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета в настоящее время достиг 0 процентов.

Муниципальная адресная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2010–2011 годы» (далее – Программа) направлена на обеспечение реального контроля потребления тепловой, горячей и холодной воды, создание действенного механизма стимулирования энергоресурсосбережения.

Реализация Программы позволит повысить эффективность проводимых в многоквартирных домах мероприятий энергоресурсосбережения и привести в соответствие платежи населения за потреблённые ресурсы с фактически использованными объемами.

2.2.  Цель  и задачи Программы.

Целью Программы является завершение к 2012 году установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района

Задачи Программы:

- сокращение потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов;

- снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду;

- стимулирование мотивации потребителей к экономии тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, создание условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечивающих комфортные условия проживания.

# 2.3. Сроки  реализации  Программы.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2010 – 2011 годах.

# 2.4. Управление Программой и механизм ее реализации.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Перевозского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет:

- общее и методическое руководство, управление реализацией Программы;

- отбор проектов на установку приборов учета с учетом приоритетных направлений Программы, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

- координацию и общий контроль за реализацией Программы.

Муниципальный заказчик обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с министерством жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

К реализации Программы на конкурсной основе привлекается широкий круг организаций, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также другие организации, осуществляющие деятельность в сфере энергоресурсосбережения.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию Перевозского муниципального района Нижегородской области.

Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области отчёт о ходе реализации мероприятий Программы.

# 2.5. Система программных мероприятий.

Для практического снижения расходов по установке приборов учета целесообразно использование метода «Демонстрационные  объекты». Для этого выбираются многоквартирные дома, типичные для определенных групп. На этих объектах форсировано устанавливаются и запускаются приборы учета.

Системный анализ демонстрационного объекта позволит выявить оптимальные способы исполнения Программы и уточнить сведения для ее технико-экономического обоснования.

План мероприятий с привязкой к цели программы, задачам программы и финансовым ресурсам.

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители меропрятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 2010 г. | 2011 г. | Всего 8220 |
| Цель Программы: Завершение к 2012г. установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района. |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 100,00 | 400,00 | 500 |
|  | Прочие источники (потребители) | 900 | 6820 | 7720 |
| Задача 1 Программы: Сокращение потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов | Всего, в т.ч. | 1000 | 7220 | 8220 |
|  | Местный бюджет | 100,00 | 400,00 | 500 |
|  | Прочие источники | 900 | 6820 | 7720 |
| 1.1 | Мероприятие: Разработка предложений и отбор проектов для включения в Программу с учетом срока окупаемости по объектам энергопотребления |  | 2010-2011г.г. | Администрация Перевозского муниципаль-ного района | Всего, в т.ч. | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие: Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды |  | 2010-2011г.г. | Администрация Перевозского муниципаль-ного района, управляющая организация | Всего, в т.ч. | 1000 | 7220 | 8220 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 100,00 | 400,00 | 500 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 900 | 6820 | 7720 |
| Задача 2 Программы: Снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду | Всего, в т.ч. | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Прочие источники | - | - | - |
| 2.1 | Мероприятие: Организация работы по оформлению проектной документации. |  | 2010-2011г.г. | Администрация Перевозского муниципаль-ного района, управляющая организация | Всего, в т.ч. | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие: Организация работы с собственниками жилых помещений по установке коллективных (общедомовых) приборов учета |  | 2010-2011г.г. | Администрация Перевозского муниципаль-ного района, управляющая организация | Всего, в т.ч. | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие: Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды |  | 2010-2011г.г. | Администрация Перевозского муниципаль-ного района, управляющая организация | Всего, в т.ч. | 1000 | 7220 | 8220 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 100,00 | 400,00 | 500 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 900 | 6820 | 7720 |
| Задача 3 Программы: Стимулирование мотивации потребителей к экономии тепловой энергии, горячей и холодной воды, создание условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечивающих комфортные условия проживания. | Всего, в т.ч. | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Прочие источники | - | - | - |
| 3.1 | Мероприятие: Проведение общих собраний собственников жилых помещений в целях стимулирования установки приборов учета и экономии ресурсов |  | 2010-2011г.г. | Администрация Перевозского муниципаль-ного района, управляющая организация | Всего, в т.ч. | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |

# 2.6. Ресурсное обеспечение  Программы.

Источниками финансирования Программы являются средства:

- местных бюджетов;

- потребителей;

- прочих источников.

Общий объем финансирования Программы за 2009–2011 годы составит 8220 тыс. рублей.

Распределение средств по источникам финансирования Программы и годам ее реализации представлено в таблице.

| Наименование муниципальных заказчиков | Источники финансирования тыс.руб. | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | Всего за период реализации Программы |
| Администрация Перевозского муниципального района | Всего, в т.ч.: | 1000 | 7220 | 8220 |
|  | Местный бюджет, в т.ч. кап. вложения, НИОКР, прочие расходы | 100 100 | 400 400 | 500 500 |
|  | Прочие источники (потребители), в т.ч. кап. вложения, НИОКР, прочие расходы | 900 900 | 6820 6820 | 7720 7720 |
| Итого по программе |  |  |  | 8220 |

Основой финансового обеспечения мероприятий Программы в течение всего периода их реализации является выделение средств местного бюджета.

# 2.7. Индикаторы достижения цели Программы.

| Индикаторы | Планируемые показатели по годам, проценты |
| --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета |  |  |
| - тепловой энергии | 11,2 | 88,8 |
| - холодной воды | 11,2 | 88,8 |
| - горячей воды | 83,3 | 16,7 |
| Обеспечение экономии потребления от существующего уровня потребления |  |  |
| - тепловой энергии | 15 | 15 |
| - холодной воды | 10 | 10 |
| - горячей воды | 10 | 10 |

Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды рассчитывается по следующей формуле:

# Yосн = (Акд / Пкп) ( 100,

где:

Yосн – доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, процентов;

Акд – количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды;

Пкп – количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды.

Адресный перечень МКД, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в 2010 году представлен в приложении № 3.

В результате реализации Программы ожидается:

1) снижение потребления тепловой энергии не менее чем на 15 процентов, или на 744 Гкал, в год;

2) снижение расхода горячей воды не менее чем на 10 процентов, или на 0,023 тыс. куб. метров в год

3) снижение расхода холодной воды не менее чем на 10 процентов, или на 5 тыс. куб. метров в год (при усредненном по муниципальным образованиям тарифе 21,93 рублей за куб. метр – экономия составит 109,6 тыс. руб. в год).

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в рамках муниципальной адресной программы представлена в приложении № 2.

# 2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы.

Показателями непосредственных результатов реализации Программы являются фактические значения индикаторов достижения цели Программы, указанные в п. 2.7 Программы.

# 2.9. Оценка эффективности реализации Программы.

В результате реализации Программы определяется:

1. Экономическая эффективность – соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий, т.е. фактические значения индикаторов, с затратами на их достижение, т.е. фактическими объемами финансирования программных мероприятий.

Экономическая эффективность рассчитывается по формуле:

# ЭЭ =ФЗИ/ФОФ,

где ЭЭ - экономическая эффективность,

ФЗИ - фактические значения индикаторов,

ФОФ - фактическими объемами финансирования программных мероприятий.

Экономическая эффективность рассчитывается для следующих индикаторов:

-  объем  предоставляемых услуг населению по приборам учета;

Экономическая эффективность показывает,  какой объем  потребляемых услуг приходится на 1 рубль затрат.

При положительной оценке экономической эффективности должен прослеживаться снижение потребления ресурсов.

- Общественная эффективность – отношение индикаторов целей программы, т.е. планируемого значения индикатора, к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий, т.е. фактическим значениям индикаторов.

Общественная эффективность рассчитывается по формуле:

# ОЭ =ПЗИ/ФЗИ,

где ОЭ - общественная эффективность,

ПЗИ – планируемые значения индикаторов,

ФЗИ - фактические значения индикаторов.

Общественная эффективность рассчитывается для всех индикаторов Программы и при положительной оценке должна равняться или быть больше единицы (1).

- Общественно-экономическая эффективность – соотношение разницы величин фактического и планируемого в результате реализации Программы

индикатора цели Программы и величины затрат на ее достижение, т.е. фактическими объемами финансирования программных мероприятий.

Общественно-экономическая эффективность рассчитывается по формуле:

# ОЭЭ =(ФЗИ-ПЗИ)/ФОФ,

где ОЭЭ - общественно-экономическая эффективность,

ФЗИ - фактические значения индикаторов,

ПЗИ – планируемые значения индикаторов,

ФОФ - фактическими объемами финансирования программных мероприятий.

Общественно-экономическая эффективность рассчитывается для следующих индикаторов:

- доля многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета;

- обеспечение экономии потребления от существующего уровня потребления.

Общественно-экономическая эффективность при положительной оценке должна равняться нулю (0) или значению со знаком плюс (+).

# 2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению.

Внешними факторами, негативно влияющими на реализацию Программы являются:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой, за исключением местного бюджета;

- собираемость денежных средств ниже 100%.

Мероприятия по снижению негативного влияния внешних факторов  на реализацию Программы:

- Внесение изменений и дополнений в Программу при неизменном конечном результате реализации Программы.

- Оперативное реагирование на повышение собираемости денежных средств с собственников жилых помещений.

  - 2.11. Система организации контроля за исполнением  Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация Перевозского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет индикаторы цели, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию Перевозского муниципального района Нижегородской области.

## Приложение № 1

к муниципальной адресной программе

«Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2010–2011 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий по реализации региональной адресной программы

«Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2010–2011 годы»

Таблица № 1

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбор проектов для включения в Программу с учетом срока окупаемости по объемам энергопотребления | ежегодно | Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| 2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды | 2010–2011гг. | Администрация Перевозского муниципального района, администрации городских и сельских поселений, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, организации коммунального комплекса, другие организации |

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды.

Таблица № 2

| Годы реализации Программы | Количество приборов, планируемых к установке, единиц | Оснащенность приборами МКД, процентов | Финансовые средства, тыс. рублей, в том числе | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местные бюджеты | потребители | прочие | всего |  |
| Тепловая энергия |
| 2010 | 10 | 11 | - | 800 |  | 800 |  |
| 2011 | 80 | 89 | - | 6400 |  | 6400 |  |
| Всего | 90 |  |  | 7200 |  | 7200 |  |
| Горячая вода |
| 2010 | 10 | 83 | 100 | - |  | 100 |  |
| 2011 | 2 | 17 |  | 20 |  | 20 |  |
| Всего | 12 |  | 100 | 20 |  | 120 |  |
| Холодная вода |
| 2010 | 10 | 11 | - | 100 |  | 100 |  |
| 2011 | 80 | 89 | 400 | 400 |  | 800 |  |
| Всего | 90 |  | 400 | 500 |  | 900 |  |
| Итого | 192 |  | 500 | 7720 |  | 8220 |  |

## Приложение № 2

к муниципальной адресной программе

«Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2010–2011 годы»

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в рамках муниципальной адресной программы.

| Год | Вид КУ | МКД, оснащенные ПУ | Средства, затраченные на установку приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |
|  |  |  |  | местные бюджеты | потребители | прочие | примечание |
|  |  | процент | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальное образование |
| 2010 | ТС | 11 | 10 | 800 | - | 800 |  |  |
|  | ГВС | 83 | 10 | 100 | 100 | - |  |  |
|  | ХВС | 11 | 10 | 100 | - | 100 |  |  |
|  | ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | ТС | 89 | 80 | 6400 | - | 6400 |  |  |
|  | ГВС | 17 | 2 | 20 | - | 20 |  |  |
|  | ХВС | 89 | 80 | 800 | 400 | 400 |  |  |
|  | ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 192 | 8220 | 7720 | 500 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к |  |  |  |  |  |  |  | «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2010–2015 годы» |
| Перечень многоквартирных домов, |
| включенных в муниципальную адресную программу «Установка общедомовых приборов учета |
| потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах |
| на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| на 2010–2015 годы», в которых планируется установка приборов учета в 2010 году. |
| № | Адреса МКД, где планируется установка приборов учета | Электрической энергии | Тепловой энергии | Холодной воды | Горячей воды | Источники финансирования |
| п/п |  | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | местный бюджет | потребители | прочие | примечание |
|  |  | шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| 1 | г.Перевоз, пр Советский, д.32 |  |  | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 90 |  |  |
| 2 | г.Перевоз, пр Советский, д.34 |  |  | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 90 |  |  |
| 3 | г.Перевоз, пр.Советский, д.34а |  |  | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 90 |  |  |
| 4 | г.Перевоз, пр.Советский, д.35 |  |  | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 90 |  |  |
| 5 | г.Перевоз, пр.Советский, д.37 |  |  | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 90 |  |  |
| 6 | г.Перевоз, Микрорайон №1, д.9 |  |  | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 90 |  |  |
| 7 | г.Перевоз, ул.Молодежная,д.9 |  |  | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 90 |  |  |
| 8 | г.Перевоз, Микрорайон №2, д.4 |  |  | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 90 |  |  |
| 9 | г.Перевоз, Микрорайон №2, д.4а |  |  | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 90 |  |  |
| 10 | г.Перевоз, Микрорайон №2, д.5 |  |  | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 90 |  |  |
|  | Итого |  |  | 10 | 800 | 10 | 100 | 10 | 100 | 100 | 900 |  |  |