АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 июля 2011 года                                                                                         № 794 -п

О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района от 28.07.2010г. №787-п

В целях исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить в новой редакции прилагаемую муниципальную программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области на 2010-2014г.г.» (далее – Программа).

2. Определить координатором деятельности участников Программы отдел жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Перевозского муниципального района (Е.М. Шишова).

3. Управлению финансов администрации Перевозского муниципального района (Н.В. Филиппова) обеспечить финансирование Программы  в соответствии с предельными объемами  финансирования и в пределах целевых расходов местного бюджета.

4. Рекомендовать управляющим организациям, организациям коммунального комплекса, администрациям городского и сельских поселений, учреждениям бюджетной сферы образования, здравоохранения, культуры Перевозского муниципального района организовать работу по осуществлению мероприятий Программы.

5. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Труниной) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации в сети Интернет.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского муниципального района В.В. Дудина.

Глава местного самоуправления                                                           Ю.В. Ошарин

# Утверждена

постановлением администрации

Перевозского муниципального района

от  4 июля 2011 года №  794-п

# Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области на 2010-2014 г.г.»

1.Паспорт программы

| 1.1. Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области на 2010-2014 г.г.» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.04.2010 года № 583 «Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Нижегородской области, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 1.3. Муниципальный заказчик Программы | Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| 1.4. Основные разработчики Программы | Отдел жилищной политики и ЖКХ администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области |
| 1.5. Основная цель Программы | Стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности экономики района; Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов; Обеспечение перехода на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предприятий в целях сокращения бюджетных расходов; |
| 1.6. Основные задачи Программы | - переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая и тепловая энергия) приборным способом. - снижение объемов потребления энергетических ресурсов. - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального хозяйства. - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. - создание системы мониторинга энергоэффективности в бюджетных организациях и организациях Перевозского муниципального района. - экономия бюджетных средств. -повышения уровня компетенции населения и специалистов в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| 1.7.Сроки реализации Программы | 2010-2014 годы. |
| 1.8. Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация Перевозского муниципального района, - управляющие организации (при условии участия в программе), - организации коммунального комплекса (при условии участия в программе); - администрации городского и сельских поселений(при условии участия в программе); - учреждения бюджетной сферы образования, здравоохранения, культуры Перевозского муниципального района(при условии участия в программе). |
| 1.9 Объемы и источники финансирования Программы | Наименование муниципальных заказчиков Источники финансирования тыс.руб. годы 2010 2011 2012 2013 2014 Всего за период реализации Программы Администрация Перевозского муниципального района. Всего, в т.ч.: 188.4 2500 7780.9 6291.8 5939.9 22701 Местный бюджет, в т.ч. кап. вложения, НИОКР, прочие расходы 188.4 2500 7780.9 6291.8 5939.9 22701 Прочие источники, в т.ч.кап. вложения, НИОКР,прочие расходы Итого по программе 188.4 2500 7780.9 6291.8 5939.9 22701 |
| 1.10. Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в отдел жилищной политики и ЖКХ администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области По мере реализации Программы задачи и мероприятия Программы могут уточняться и корректироваться в соответствии с изменением федерального и областного законодательства микроэкономических показателей и ориентиров социально-экономического развития муниципального района. |
| 1.11. Индикаторы достижения цели Программы | Доведение к 2014 году доли бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды и газа до 100 процентов. Обеспечение экономии потребления коммунальных ресурсов от существующего уровня потребления: холодной воды до 10 процентов; тепловой энергии до 25 процентов; электрической энергии до 25 процентов Значение целевых показателей для оценки эффективности реализации Программы представлено в разделе 2.9 описания Программы. |

2. Текст программы

2.1. Содержание проблемы

Экономика Перевозского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью. Электрическая энергия за счет местных ресурсов производится Ичалковской ГЭС и передается в электрические сети Нижновэнерго. Перевозский район газифицирован на 96%, расход газа всем потребителям Перевозского района в 2009 году составил 19879 тыс.куб.м. В районе производят и передают тепловую энергию населению, бюджетным организациям и прочим потребителям 9 котельных, 64 котельные отапливают непосредственно собственные здания. В Перевозском районе 40 населенных пунктов имеют централизованное водоснабжение. Общая протяженность водопроводных сетей по району составляет 202,6 км, в том числе по городу – 40 км, по сельской местности – 162,6 км. Централизованное водоотведение в Перевозском районе только в г.Перевоз, протяженность канализационных сетей составляет 10,2км, работают очистные сооружения. Средняя плотность населения  составляет 21 человек на 1 кв.километр.

Для топливно-энергетического комплекса района в настоящее время характерны следующие проблемы:

- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная повышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

-высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

-несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню.

В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности и сбережения энергоресурсов является установка приборов учета ресурсов, замена оборудования, светильников на менее энергоемкие, проведение энергетического обследования объектов, осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замены окон и дверей и т.д.

2.2.  Цель  и задачи Программы.

Целью Программы является стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности экономики района;

Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов;

Обеспечение перехода на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предприятий в целях сокращения бюджетных расходов;

Задачи Программы:

- переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая и тепловая энергия) приборным способом.

- снижение объемов потребления энергетических ресурсов.

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального хозяйства.

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

- создание системы мониторинга энергоэффективности в бюджетных организациях и организациях Перевозского муниципального района.

- экономия бюджетных средств.

-повышения уровня компетенции населения и специалистов в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

# 2.3. Сроки  реализации  Программы.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2010 – 2014 годах. Программа предусматривает два срока реализации: первый – установка приборов учета на все виды ресурса и проведение энергетического обследования зданий и оборудования, второй – разработка и реализация программ и мероприятий на основании энергетического обследования.

# 2.4. Управление Программой и механизм ее реализации.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Перевозского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет:

- общее и методическое руководство, управление реализацией Программы;

- отбор проектов на реализацию Программы с учетом приоритетных направлений, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

- координацию и общий контроль за реализацией Программы.

Муниципальный заказчик обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

К реализации Программы на конкурсной основе привлекается широкий круг организаций, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также другие организации, осуществляющие деятельность в сфере энергоресурсосбережения, члены саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию Перевозского муниципального района Нижегородской области.

Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области отчёт о ходе реализации мероприятий Программы по официальному запросу.

# 2.5. Система программных мероприятий.

План мероприятий с привязкой к цели программы, задачам программы и финансовым ресурсам.

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий |  | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего 22701 |
| Цель программы: Рациональное использование энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности экономики района, сокращение затрат на использование всеми видами энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая и тепловая энергия), создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 188.4 | 2500 | 7780.9 | 6291.8 | 5939.9 | 22701 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 программы: Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая и тепловая энергия) приборным способом | Всего, в т.ч. | 101,9 | 30 | 1542 | 115 | 377,5 | 2166,4 |
|  | Местный бюджет | 101,9 | 30 | 1542 | 115 | 377,5 | 2166,4 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Установка приборов учета холодной воды |  | 2010г. | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. | 83,0 |  |  |  |  | 83,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 83,0 |  |  |  |  | 83,0 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие: Разработка проектной документации для установки приборов учета природного газа |  | 2010-2011г.г. | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. |  | 20 |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 20 |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие: Установка приборов учета природного газа |  | 2010-2011г.г. | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие: Разработка проектной документации для установки приборов учета электрической энергии |  | 2010-2014г.г. | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 151,5 | 151.5 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 151,5 | 151.5 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие: Установка приборов учета электрической энергии |  | 2010-2014г.г. | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. | 18,9 | - | 2 | 115 | 226 | 361,9 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 18,9 | - | 2 | 115 | 226 | 361,9 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие: Разработка проектной документации для установки приборов учета тепловой энергии |  | 2010-2014г.г. | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. |  |  | 285 |  |  | 285 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 285 |  |  | 285 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие: Установка приборов учета тепловой энергии |  | 2010-2014г.г. | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. |  |  | 1255 |  |  | 1255 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 1255 |  |  | 1255 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 программы: Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | Всего, в т.ч. | 88,3 | - | 4402,9 | 6176,8 | 5562,4 | 16230,4 |
|  | Местный бюджет | 88,3 | - | 4849,45 | 6176,8 | 5562,4 | 16230,4 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Утепление фасадов зданий, установка пластиковых окон, установка дверей |  | 2010-2014г.г. | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. | 65,3 | - | 2838 | 4256 | 3532,3 | 10689,8 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 65,3 | - | 2838 | 4256 | 3532,3 | 10689,8 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие: Ремонт инженерных сетей |  | 2010-2014г.г. | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. | - | - | 662 | 1086,5 | 1308 | 3056,5 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 662 | 1086,5 | 1308 | 3056,5 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие: Установка энергосберегающего оборудования |  | 2010-2014г.г. | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. | 23,0 | - | 902,9 | 834,3 | 722,1 | 2482,3 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 23,0 | - | 902,9 | 834,3 | 722,1 | 2482,3 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 программы: Создание системы мониторинга энергоэффективности в бюджетной организации | Всего, в т.ч. | - | 2500 | 1806 |  |  | 4306 |
|  | Местный бюджет | - | 2500 | 1806 |  |  | 4306 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: Назначение в бюджетной организации лица, ответственного за проведение мероприятий в сфере энергосбережения и энергоэффективности |  | 2010 | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие: Проведение энергетического обследования здании, сооружений, энергопотребляющего оборудования |  | 2010-2012г.г. | Администрация Перевозского муниципального района, городская, сельские администрации бюджетные учреждения | Всего, в т.ч. | - | 2500 | 1806 |  |  | 4306 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | 2500 | 1806 |  |  | 4306 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 программы: Экономия бюджетных средств | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |

Информация о планируемых показателях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках муниципальной программы представлена в приложении № 1.

# 2.6. Ресурсное обеспечение  Программы.

Источниками финансирования Программы являются средства:

- местных бюджетов;

- внебюджетных средств ;

- прочих источников.

Общий объем финансирования Программы за 2010–2014 годы составит 22701тыс. рублей.

Распределение средств по источникам финансирования Программы и годам ее реализации представлено в таблице.

| Наименование муниципальных заказчиков | Источники финансирования тыс.руб. | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации Программы |
| Администрация Перевозского муниципального района | Всего, в т.ч.: | 188,4 | 2500 | 7780,9 | 6291,8 | 5939,9 | 22701 |
|  | Местный бюджет, в т.ч. кап. вложения, НИОКР, прочие расходы | 188,4 | 2500 | 7780,9 | 6291,8 | 5939,9 | 22701 |
|  | Прочие источники (потребители), в т.ч. кап. вложения, НИОКР, прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 22701 |

Основой финансового обеспечения мероприятий Программы в течение всего периода их реализации являются средства местного бюджета.

# 2.7. Индикаторы достижения цели Программы.

Планируемые показатели предоставлены  в следующей таблице.

| № п/п | Наименование индикаторов цели программы | Еди-ница измерения | Значения индикаторов целей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До разработки и реализации программы (2009 год) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | экономия электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | тыс.кВт ч | - | 15 | 36,2 | 38,5 | 40,1 | 42,0 |
|  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | 48,1 | 122 | 129,7 | 133,5 | 140 |
| 2 | экономия тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | тыс.Гкал | - | 69 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | 72 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| 3 | экономия воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | тыс.куб м | - | 108 | 223 | 223 | 223 | 223 |
|  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | 2,3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 4 | экономия природного газа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | тыс.куб.м | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | 8,08 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 5 | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/квм. | - | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 6 | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/квм. | 0.21 | - | - | - | - | - |
| 7 | снижение потребления тепловой энергии бюджетных учреждений к 2009 году | % | 100 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| 8 | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | 24.8 | - | - | - | - | - |
| 10 | снижение потребления воды бюджетных учреждений к 2009 году | % | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 11 | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел. | 6112 | 6392 | 6792 | 7102 | 7450 | 7450 |
| 12 | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел. | 2075 | 1750 | 1200 | 800 | 500 | - |
| 13 | снижение потребления электрической энергии бюджетных учреждений к 2009 году | % | 100 | 95 | 87,6 | 81,2 | 75,4 | 73,4 |
| 14 | доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# 2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы.

Показателями непосредственных результатов реализации Программы являются фактические значения индикаторов достижения цели Программы, указанные в п. 2.7 Программы.

# 2.9. Оценка эффективности реализации Программы.

В результате реализации Программы определяется:

- Экономическая эффективность - это соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.

| Расчетные составляющие | Название | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки программы | 2014 год |
| Показатель непосредственных результатов (А) | Сокращение затрат местного бюджета на обеспечение бюджетных организаций энергетическими ресурсами, млн. руб. |  | 0,227 |
| Затраты (В) | Затраты на установку приборов учета, млн. руб. |  | 2,844 |
| Экономическая эффективность (Ээ=А/В) |  | 0,079 |

Экономическая эффективность рассчитывается по формуле:

# ЭЭ =ФЗИ/ФОФ,

где ЭЭ - экономическая эффективность,

ФЗИ - фактические значения индикаторов,

ФОФ - фактические объемы финансирования программных мероприятий.

Экономическая эффективность рассчитывается для следующих индикаторов:

-  объем  предоставляемых услуг по приборам учета;

-  установка энергосберегающего оборудования;

- ремонт зданий, инженерных сетей

Экономическая эффективность показывает,  какой объем  экономии потребляемых ресурсов на 1 рубль затрат.

При положительной оценке экономической эффективности должен прослеживаться снижение потребления ресурсов.

- Общественная эффективность – отношение индикаторов целей программы, т.е. планируемого значения индикатора, к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий, т.е. фактическим значениям индикаторов.

Общественная эффективность рассчитывается по формуле:

# ОЭ =ПЗИ/ФЗИ,

где ОЭ - общественная эффективность,

ПЗИ – планируемые значения индикаторов,

ФЗИ - фактические значения индикаторов.

Общественная эффективность рассчитывается для всех индикаторов Программы и при положительной оценке должна равняться или быть больше единицы (1).

- Общественно-экономическая эффективность – соотношение разницы величин фактического и планируемого в результате реализации Программы

индикатора цели Программы и величины затрат на ее достижение, т.е. фактическими объемами финансирования программных мероприятий.

Общественно-экономическая эффективность рассчитывается по формуле:

# ОЭЭ =(ФЗИ-ПЗИ)/ФОФ,

где ОЭЭ - общественно-экономическая эффективность,

ФЗИ - фактические значения индикаторов,

ПЗИ – планируемые значения индикаторов,

ФОФ - фактическими объемами финансирования программных мероприятий.

Общественно-экономическая эффективность рассчитывается для следующих индикаторов:

- доля зданий и сооружений, оснащенных приборами учета;

- обеспечение экономии потребления от существующего уровня потребления;

- проведение энергетического обследования зданий и оборудования.

Общественно-экономическая эффективность при положительной оценке должна равняться нулю (0) или значению со знаком плюс (+).

# 2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению.

Внешними факторами, негативно влияющими на реализацию Программы являются:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой, за исключением местного бюджета;

- недостаток внебюджетных источников.

Мероприятия по снижению негативного влияния внешних факторов  на реализацию Программы:

- Внесение изменений и дополнений в Программу при неизменном конечном результате реализации Программы и после энергетического обследования зданий и объектов;

- Оперативное реагирование на увеличение внебюджетных источников;

2.11. Система организации контроля за исполнением Программы. Контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация Перевозского муниципального района. Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет индикаторы цели, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей. Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию Перевозского муниципального района Нижегородской области.

Приложение 1

к муниципальной программе «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в Перевозском

муниципальном районе Нижегородской области на 2010-2014 г.г.»

Пообъектный перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (ниже приведены в качестве примера) | Категория расходов | Сроки выпол-нения | Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования бюджетных организаций), (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Установка приборов учета воды | Местный бюджет | 2010 | 83 |  |  |  |  | 83 | Установить приборов учета воды: РОО – 24 шт, ЦРБ и ФАПы – 15 шт, ЦКС – 7 шт. Перевозский районный музейно-выставочный центр – 1 шт Палецкая с/а - 1 шт. Тилининская с/а – 3 шт Дзержинская с/а – 1 шт Танайковская с/а – 1 шт Дубская с/а – 2 шт Центральная с/а – 2 шт |
|  | МОУ Ичалковская средняя образовательная школа |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | МОУ Танайковская общеобразовательная школа |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МДОУ Детский сад «Колосок» с.Б.Кемары |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Рябинка» с. Вельдеманово |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Золотой ключик» пос. им. Дзержинского» |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Радуга» с. Ичалки» |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Березка» с. Танайково |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Жемчужинка» с. Тилинино |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Центральный |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ» |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МОУ «Перевозская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МДОУ «Перевозский детский сад «Солнечный» |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |
|  | МОУ «Перевозская основная общеобразовательная школа» |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | - МДОУ «Детский сад «Росинка» с. Ягодное» |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МДОУ Перевозский детский сад № 3 «Малышок» |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | - МОУ Ревезенская основная общеобразовательная школа |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | МДОУ Перевозский детский сад № 4 «Олененок» |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |  |
|  | Центральная районная больница |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | Ичалковский ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Сунеевский ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Пилекшевский ФАП |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  | Ревезенский ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Тилининский ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Шершовский ФАП |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  | Ягодинский ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Танайковский ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Шпилевский ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Вельдемановский ФАП |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  | Палецкий ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Каменский ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Кемарский ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Полянский ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Дубской ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Дзержинский ФАП |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |

|  | Вельдемановский СДК |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубской СДК |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Палецкий СДК |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Шершовский клуб |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Шпилевский СДК |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Кемарский СДК |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Перевозский музейно-выстовочный центр |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 2,2 |  |
|  | Палецкая с/а |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  | Тилининская с/а |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 3,5 |  |
|  | Дзержинская с/а |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  | Танайковская с/а |  |  | 3,4 |  |  |  |  | 3,4 |  |
|  | Дубская с/а |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |
|  | Центральная с/а |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 2,2 |  |
| 1.2 | Разработка проектной документации для установки приборов учета природного газа | Местный бюджет | 2010-2014 |  |  | 20 |  |  | 20 | Разработать проектную документацию для установки приборов учета природного газа |
|  | Тилининский ФАП |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  | Кемарский ФАП |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 1.3 | Установка приборов учета природного газа | Местный бюджет | 2010-2014 |  |  | 10 |  |  | 10 | Установить приборов учета природного газа: ЦРБ - 5 |
|  | Тилининский ФАП |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Кемарский ФАП |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Ягодинский ФАП |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Шпилевский ФАП |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Танайковский ФАП |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 1.4 | Разработка проектной документации для установки приборов учета электрической энергии | Местный бюджет | 2010-2014 |  |  |  |  | 151,5 | 151,5 | Разработана проектная документация для установки приборов учета электрической энергии |
|  | Тилининская с/а |  |  |  |  |  |  | 55 | 55 |  |
|  | Дзержинская с/а |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 |  |
|  | Танайковская с/а |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |
|  | Администрация г.Перевоз |  |  |  |  |  |  | 25 | 55 |  |
|  | Центральная с/а |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 |  |
| 1.5 | Установка приборов учета электрической энергии | Местный бюджет | 2010-2014 | 18,9 |  | 2 | 115 | 226 | 361,9 | Установлено приборов учета электрической энергии: РОНО- 6 шт.; Палецкая с/а – 4шт Тилининская с/а – 11шт Ичалковская с/а – 1 шт Дзержинская с/а – 6 шт Танайковская с/а – 1 шт Г.Перевоз – 10 шт Центральная с/а – 7 шт |
|  | - МДОУ «Детский сад «Росинка» с. Ягодное» |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | МОУ Шпилевская основная общеобразовательная школа |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Палецкая с/а |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 |  |
|  | Тилининская с/а |  |  |  |  |  | 45 | 55 | 100 |  |
|  | Ичалковская с/а |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Дзержинская с/а |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 |  |
|  | Танайковская с/а |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Администрация г.Перевоз |  |  |  |  |  | 70 | 65 | 135 |  |
|  | Центральная с/а |  |  | 12,9 |  |  |  |  | 12,9 |  |
| 1.6 | Разработка проектной документации для установки приборов учета тепловой энергии | Местный бюджет | 2010-2014 |  |  | 285 |  |  | 285 | Разработать проектную документацию для установки приборов учета тепловой энергии |
|  | Ичалковский ФАП |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |
|  | Районный дом культуры |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |
|  | Центральный СДК |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
|  | МОУ ДОД «Перевозская детская школа искусств» |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
|  | Перевозский музейно-выстовочный центр |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
|  | МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная система» |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
|  | Ичалковская с/а |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |
|  | Администрация Перевозского района |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
| 1.7 | Установка приборов учета тепловой энергии | Местный бюджет | 2010-2014 |  |  | 1255 |  |  | 1255 | Установить приборов учета тепловой энергии: РОНО – 12 шт; ЦРБ – 2шт; ЦКС – 2 шт. МОУ ДОД «Перевозская школа искусств» - 1 шт Перевозский музейно-выстовочный центр – 1 шт. МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная система» - 1 шт. Ичалковская с/а – 2 шт Администрация Перевозского района – 2 шт Центральная с/а – 1 шт |
|  | МОУ «Перевозская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | МОУ Перевозская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | МОУ Ичалковская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | МОУ «Перевозская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | МДОУ Перевозский детский сад № 3 «Малышок» |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | МДОУ Перевозский детский сад № 4 «Олененок» |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | МДОУ «Перевозский детский сад «Солнечный» |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Радуга» с. Ичалки» |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Центральный |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | МОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ» |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | Ичалковский ФАП |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  | Районный дом культуры |  |  |  |  | 110 |  |  | 110 |  |
|  | Центральный СДК |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
|  | МОУ ДОД «Перевозская детская школа искусств» |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
|  | Перевозский музейно-выстовочный центр |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
|  | МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная система» |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
|  | Ичалковская с/а |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |
|  | Администрация Перевозского района |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
|  | Центральная с/а |  |  |  |  | 65 |  |  | 65 |  |
| 2.1 | Должны быть указаны конкретные мероприятия в сфере повышения тепловой защиты зданий, строений, сооружений | Местный бюджет | 2010-2014 | 63,5 | - | 2838 | 4256 | 3532,3 | 10689,8 | -утеплить фасад здания на площади, РОНО -130 кв. м. ЦРБ- 252 кв.м. МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная система – 150 кв.м. Ичалковская с/а (Сунеевский д/к) – 200кв.м. Дзержинская с/а – 220кв.м. Танайковская с/а – 160кв.м. Дубская с/а – 132 кв.м. (Б.Кемарское пождепо) Центральная с/а – 144 кв.м. -установить: РОНО - 303 окна, ЦРБ – 64 окна, ЦКС – 95 окон, 6 входных дверей; МОУ ДОД «Перевозская детская школа искусств» - 13 окон; Перевозский музейно-выстовочный центр – 10 окон, 2 металлические двери; МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная система – 12 окон, Тилининская с/а – 2 окна, железных ворот Ичалковская с/а (Сунеевский д/к, Корсаковский д/к, Сунеевский м/п, Ичалковский д/к) – 30 окон, утепление дверей Дубская с/а – 6 окон, Центральная с/а – 5 окон |
|  | 2.1.1.установка пластиковых окон и замена входных дверей |  |  | 33.5 | - | 2613 | 4171 | 3490 | 10307,5 |  |
|  | МОУ Танайковская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Жемчужинка» с. Тилинино |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Колосок» с. Б-Кемары» |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 80 |  |
|  | МДОУ Перевозский детский сад № 4 «Олененок» |  |  |  |  |  | 540 | 600 | 1140 |  |
|  | МОУ Дубская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  | 305 | 570 | 585 | 1460 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Рябинка» с. Вельдеманово |  |  |  |  | 120 | 120 | 240 | 480 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Центральный |  |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |
|  | МДОУ Перевозский детский сад № 3 «Малышок» |  |  |  |  | 465 |  | 465 | 930 |  |
|  | Центральная районная больница |  |  |  |  | 300 | 600 | 300 | 1200 |  |
|  | Районный дом культуры |  |  |  |  | 180 | 200 | 200 | 580 |  |
|  | Каменский СДК |  |  |  |  | 325 |  |  | 325 |  |
|  | Дубской СДК |  |  |  |  | 420 |  |  | 420 |  |
|  | Палецкий СДК |  |  |  |  |  | 225 |  | 225 |  |
|  | Танайковский СДК |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Шпилевский СДК |  |  |  |  |  | 119 |  | 119 |  |
|  | Ревезенский СДК |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |
|  | Тилининский СДК |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 200 |  |
|  | Ягодинский СДК |  |  |  |  |  |  | 85 | 85 |  |
|  | Центральный СДК |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |
|  | МОУ ДОД «Перевозская детская школа искусств» |  |  |  |  | 120 | 245 |  | 365 |  |
|  | Перевозский музейно-выстовочный центр |  |  |  |  | 10 | 65 | 65 | 140 |  |
|  | МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная система» |  |  |  |  | 50 | 75 | 75 | 200 |  |
|  | Тилининская с/а |  |  |  |  | 38 | 12 |  | 50 |  |
|  | Ичалковская с/а |  |  |  |  | 80 | 80 | 170 | 330 |  |
|  | Дубская с/а |  |  | 28,5 |  |  | 30 |  | 58,5 |  |
|  | Центральная с/а |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 500 |  |
|  | 2.1.2.Утепление фасада зданий |  |  | 30 | - | 225 | 85 | 42,3 | 382,3 |  |
|  | МОУ Танайковская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  | МОУ Дубская основная общеобразовательная школа |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 60 |  |
|  | Центральная районная больница |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная система» |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |
|  | Ичалковская с/а |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | Дзержинская с/а |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | Танайковская с/а |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |
|  | Дубская с/а |  |  |  |  |  |  | 42,3 | 42,3 |  |
| 2.2 | Ремонт коммунальных и инженерных сетей | Местный бюджет | 2010-2014 | - | - | 662 | 1086,5 | 1308 | 3056,5 | - отремонтировать: РОНО - 540 м; ЦРБ- 1900 п.м.; ФАПы – 560 п.м.; ЦКС – 354 п.м.; МОУ ДОД «Перевозская детская школа искусств» - 15 п.м. (тепловые сети); Перевозский музейно-выстовочный центр – 230 п.м. (тепловые сети), 100м (водопроводные сети). МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная сеть» - 15 п.м. (тепловые сети) Тилининская с/а – 5 п.м. водопроводных сетей и эл.кабеля 16 км (5 провод); Ичалковская с/а (Ичалковский д/к) – 12 п.м. Дзержинская с/а – 300 п.м. водопроводных сетей Танайковская с/а – 80п.м. водопроводных сетей Дубская с/а – 7 км эл.сетей Центральная с/а – 10 п.м. коммунальных/инженерных сетей |
|  | МДОУ Перевозский детский сад № 3 «Малышок» |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |
|  | МДОУ Перевозский детский сад «Солнечный» |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
|  | МОУ Ичалковская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
|  | Центральная районная больница и ФАПы |  |  |  |  | 160 | 155 | 105 | 420 |  |
|  | Районный дом культуры |  |  |  |  |  | 60,5 | 60 | 120,5 |  |
|  | Дубской СДК |  |  |  |  |  | 250 | 252 | 502 |  |
|  | Дзержинский СДК |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Каменский СДК |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Шершовский клуб |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Ягодинский СДК |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  | Шпилевский СДК |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |
|  | Центральный СДК |  |  |  |  | 28,5 |  |  | 28,5 |  |
|  | МОУ ДОД «Перевозская детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |
|  | Перевозский музейно-выстовочный центр |  |  |  |  |  |  | 230 | 230 |  |
|  | МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  | 250 |  | 250 |  |
|  | Тилининская с/а |  |  |  |  | 150 | 175 | 300 | 625 |  |
|  | Ичалковская с/а |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |
|  | Дзержинская с/а |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
|  | Танайковская с/а |  |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  |
|  | Дубская с/а |  |  |  |  | 183,5 |  | 183 | 366,5 |  |
|  | Центральная с/а |  |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |
| 2.3 | Установка энергосберегающего оборудования в конкретных зданиях | Местный бюджет | 2010-2014 | 23,0 | - | 902,9 | 834,3 | 722,1 | 2482,3 | - заменить: энергосберегающих ламп РОНО - 410 шт., ЦРБ – 85 шт; ЦКС – 514 шт. МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная система» - 295 шт. Ичалковская с/а – 176 шт Дзержинская с/а – 64 шт Танайковская с/а – 53 шт Дубская с/а – 61 шт Г.Перевоз – 130 шт Центральная с/а – 144 шт - установить энергосберегающее оборудования: РОНО – 14 электроводонагревателей; ЦКС – 263 ед. |
|  | 2.3.1.Установка энергосберегающего оборудования |  |  | - | - | 139 | 64,5 | 41,8 | 245,3 |  |
|  | МДОУ Перевозский детский сад «Солнечный» |  |  |  |  | 110 |  |  | 110 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Центральный |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Рябинка» с. Вельдеманово |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  | Районный дом культуры |  |  |  |  |  | 16,5 |  | 16,5 |  |
|  | Дубской СДК |  |  |  |  |  |  | 17,3 | 17,3 |  |
|  | Дзержинский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский СДК |  |  |  |  | 5,8 |  |  | 5,8 |  |
|  | Вельдемановский СДК |  |  |  |  |  |  | 3,6 | 3,6 |  |
|  | Палецкий СДК |  |  |  |  |  |  | 17,3 | 17,3 |  |
|  | Шпилевский СДК |  |  |  |  | 8,7 |  |  | 8,7 |  |
|  | Центральный СДК |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  |
|  | Тилининский СДК |  |  |  |  |  |  | 3,6 | 3,6 |  |
|  | Ревезенский СДК |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |
|  | Танайковский СДК |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 2.3.2.Замена энергосберегающих ламп |  |  | 23.0 | - | 763,9 | 769,8 | 680,3 | 2237,0 |  |
|  | МОУ «Перевозская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» |  |  |  |  | 0,750 |  |  | 0,750 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Центральный |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Колосок» с. Б-Кемары» |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
|  | МОУ Шпилевская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 4,80 |  |
|  | МОУ Дубская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Дубское» |  |  |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Золотой ключик» |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,50 |  |
|  | пос. им. Дзержинского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ Перевозский детский сад № 3 «Малышок» |  |  |  |  | 4,00 | 8,50 | 7,50 | 20,00 |  |
|  | МОУ Ичалковская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  | 14,00 |  | 14,00 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Радуга» с. Ичалки» |  |  |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |
|  | Центральная районная больница |  |  |  |  | 10 | 15,3 | 20 | 45,3 |  |
|  | Районный дом культуры |  |  | 9 |  | 4,5 |  |  | 13,5 |  |
|  | Вельдемановский СДК |  |  | 2 |  |  |  | 1,0 | 3,0 |  |
|  | Дубской СДК |  |  | 2 |  | 4,8 |  |  | 6,8 |  |
|  | Каменский СДК |  |  | 2 |  | 1,6 |  |  | 3,6 |  |
|  | Палецкий СДК |  |  | 2 |  |  |  | 4,8 | 6,8 |  |
|  | Тилининский СДК |  |  | 2 |  |  | 1,0 |  | 3,0 |  |
|  | Шпилевский СДК |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |
|  | Ревезенский СДК |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
|  | Центральный СДК |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная система» |  |  |  |  | 13 | 26 | 15 | 54 |  |
|  | Ичалковская с/а |  |  |  |  | 352 | 352 | 352 | 1056 |  |
|  | Дзержинская с/а |  |  |  |  | 30 | 30 | 45 | 105 |  |
|  | Танайковская с/а |  |  |  |  | 35 | 30 | 35 | 100 |  |
|  | Дубская с/а |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |
|  | Администрация г.Перевоз |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 600 |  |
|  | Центральная с/а |  |  |  |  | 80 | 88 |  | 168 |  |
| 3.1 | Назначение в бюджетной организации лица, ответственного за проведение мероприятий в сфере энергосбережения и энергоэффективности | Местный бюджет | 2010-2014 |  |  |  |  |  |  | Назначено ответственное лицо |
|  | - МОУ «Перевозская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» |  |  |  |  |  |  |  |  | Криулина Л.А. |
|  | - МОУ Перевозская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  | Шашанова Р.В. |
|  | - МОУ Ичалковская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  | Бачаев А.К. |
|  | - МОУ «Перевозская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  | Кондрашова Н.В. |
|  | - МОУ Дубская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  | Плеухина Е.В. |
|  | - МОУ Танайковская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  | Шилкин С.И. |
|  | - МОУ Тилининская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  | Пальцун Л.В. |
|  | - МОУ Ревезенская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  | Позднев С.Н. |
|  | МОУ Шпилевская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  | Сажина Г.А. |
|  | - МДОУ Перевозский детский сад № 3 «Малышок» |  |  |  |  |  |  |  |  | Дельцова Н.М. |
|  | - МДОУ Перевозский детский сад № 4 «Олененок» |  |  |  |  |  |  |  |  | Меличаева С.А. |
|  | - МДОУ «Перевозский детский сад «Солнечный» |  |  |  |  |  |  |  |  | Ананьина Л.А. |
|  | - МДОУ «Детский сад «Колосок» с. Б-Кемары» |  |  |  |  |  |  |  |  | Петрова В.М. |
|  | - МДОУ «Детский сад «Рябинка» с. Вельдеманово |  |  |  |  |  |  |  |  | Строкина Г.В. |
|  | - МДОУ «Детский сад «Золотой ключик» пос. им. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |  | Егорова Н.П. |
|  | - МДОУ «Детский сад «Радуга» с. Ичалки» |  |  |  |  |  |  |  |  | Гусева Н.А. |
|  | - МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Дубское» |  |  |  |  |  |  |  |  | Чувпило Е.К. |
|  | - МДОУ «Детский сад «Березка» с. Танайково |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурунова Н.Л. |
|  | - МДОУ «Детский сад «Жемчужинка» с. Тилинино |  |  |  |  |  |  |  |  | Вашурина Н.М. |
|  | - МДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  | Замятнина Н.В. |
|  | - Центральная районная больница |  |  |  |  |  |  |  |  | Гребнов Н.Н. |
|  | -Центральная клубная система |  |  |  |  |  |  |  |  | Седова И.В. |
|  | МОУ ДОД «Перевозская детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулагин А.М. |
|  | Перевозский музейно-выстовочный центр |  |  |  |  |  |  |  |  | Абрамова М.Г. |
|  | МУ «Перевозская муниципальная районная централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |  |  |  | Чекулаева Г.Б. |
|  | Палецкая с/а |  |  |  |  |  |  |  |  | Клявлина Т.Ф. |
|  | Тилининская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  | Сычев И.А. |
|  | Ичалковская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  | Войкина Е.Ю. |
|  | Дзержинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  | Аристова В.А. |
|  | Танайковская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  | Полетаева В.А. |
|  | Дубская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  | Каргина С.Е. |
|  | Администрация г.Перевоз |  |  |  |  |  |  |  |  | Миридонов С.В. |
|  | Администрация Перевозского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Архипов А.А. |
|  | Центральная с/а |  |  |  |  |  |  |  |  | Федосова В.А. |
| 3.2 | Проведение энергетического обследования здании, сооружений, энергопотребляющего оборудования | Местный бюджет | 2010-2012 |  | 2500 | 1806 |  |  | 4306 | Провести энергетическое обследование РОНО - 30 здания ЦРБ – 24 зданий; ЦКС – 17 зданий Палецкая с/а – 3 здания Тилининская с/а – 3 здания Ичалковская с/а – 7 зданий Дзержинская с/а – 3 здания Танайковская с/а – 3 здания Дубская с/а – 3 здания Центральная с/а – 4 здания Администрация Перевозского района – 2 здания Энергопотребляющего оборудования ЦКС – 25 единиц Г.Перевоз – 16 единиц |
|  | - МОУ «Перевозская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» |  |  |  | 60 | 42 |  |  | 102 |  |
|  | - МДОУ Перевозский детский сад № 3 «Малышок» |  |  |  | 60 | 42 |  |  | 102 |  |
|  | - МОУ Перевозская средняя общеобразовательная школа |  |  |  | 60 | 42 |  |  | 102 |  |
|  | - МОУ Ичалковская средняя общеобразовательная школа |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МОУ «Перевозская основная общеобразовательная школа» |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МОУ Дубская основная общеобразовательная школа |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МОУ Танайковская основная общеобразовательная школа |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МОУ Тилининская основная общеобразовательная школа |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МОУ Ревезенская основная общеобразовательная школа |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МДОУ Перевозский детский сад № 4 «Олененок» |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МДОУ «Перевозский детский сад «Солнечный» |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МДОУ «Детский сад «Колосок» с. Б-Кемары» |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МДОУ «Детский сад «Рябинка» с. Вельдеманово |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Дубское» |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МДОУ «Детский сад «Золотой ключик» пос. им. Дзержинского» |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МДОУ «Детский сад «Радуга» с. Ичалки» |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МДОУ «Детский сад «Березка» с. Танайково |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МДОУ «Детский сад «Жемчужинка» с. Тилинино |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Центральный |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | - МДОУ «Детский сад «Росинка» с. Ягодное» |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | МОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ» |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Центральная районная больница |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Районный дом культуры |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Дубской СДК |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Дзержинский СДК |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Каменский СДК |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Вельдемановский СДК |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Палецкий СДК |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Шпилевский СДК |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Центральный СДК |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Тилининский СДК |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Ревезенский СДК |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Танайковский СДК |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Шершовский клуб |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Палецкая с/а |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Тилинская с/а |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Ичалковская с/а |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Дзержинская с/а |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Танайковская с/а |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Дубская с/а |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Администрация г.Перевоз |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Администрация Перевозского района |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |
|  | Центральная с/а |  |  |  | 58 | 42 |  |  | 100 |  |