АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 мая 2013 года                                                                                                         653-п

О подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса Перевозского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса в осенне – зимний период  2013-2014 годов, руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный №RU525330002013001),

п о с т а н о в л я ю:

.

1. Утвердить состав  рабочей комиссии по контролю за подготовкой объектов энергетики, жилищно - коммунального хозяйства и социально – культурного назначения Перевозского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2013 – 2014 годов (далее-комиссия), согласно приложению 1.

2.  Утвердить Положение о  комиссии,  согласно приложению 2.

3. Установить срок готовности объектов энергетики, жилищно - коммунального хозяйства и социально – культурного назначения Перевозского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов - 15 сентября 2013 года.

4.  Комиссии:

4.1. разработать план мероприятий с графиком  подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально – культурного назначения  Перевозского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов в срок до 5 июня 2013 года;

4.2. осуществлять контроль за исполнением мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально – культурного назначения Перевозского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно плану-графику.

5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Перевозского муниципального района, управлению образования, молодёжной политики и социально – правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района (Кондрашова Н.В.), ГБУ «Перевозская ЦРБ» (Михеева В.П.), МБУ "Перевозская Централизованная клубная система" (Седова И.В.),  МУП «Жилсервис» (Пашин А.И.), ООО «Ресурс» (Мынов С.А.), ООО «ДУК» (Беленков Ю.А.), ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж» (Шерстнёв А.Т.) в срок до 4 июня 2013 года:

5.1. Создать комиссию по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к работе в осенне – зимний период 2013-2014 годов.  По согласованию, при необходимости привлекать к работе комиссии инспекторов Волжско-Окского управления  Ростехнадзора;

5.2.   Составить графики подготовки объектов и жилищного фонда к работе в осенне – зимний период 2013-2014 годов;

5.3.   Утвердить планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду и обеспечить их исполнение к 15 сентября 2013 года Копии графиков и планов представить в администрацию Перевозского муниципального района в срок до 12 июня 2013 года;

5.4. Обеспечить готовность к эксплуатации в зимних условиях тепло,- водо-, электроснабжения в срок до 15 сентября 2013 года;

5.5.  Обеспечить общую техническую готовность централизованных систем теплоснабжения в срок  до 15 сентября 2013 года;

5.6.  Для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы, начиная с 16 сентября 2013 года и до начала отопительного периода, провести пробные топки, с оформлением актов проведения пробных топок.  Копии актов и паспорта готовности, котельной и тепловых сетей в срок до 15 сентября 2013 года представить в администрацию Перевозского муниципального района.

5.7. Провести практические занятия с аварийно - восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций (не менее 2-х) на котельных и теплосетях, уточнить планы действий при ликвидации аварийных ситуаций на коммунальных объектах и в срок до 30 сентября 2013 года предоставить в отдел жилищной политики и ЖКХ администрации Перевозского муниципального района акты проведённых тренировок.

5.8.  Разработать и утвердить план мероприятий по промывке и опрессовке системы центрального отопления (в том числе внутренних систем отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы), и иных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения к отопительному периоду 2013-2014 годов, а также план мероприятий по внедрению новых технологий подготовки систем отопления и горячего водоснабжения к отопительному периоду, с последующей организацией их выполнения с обязательным составлением актов;

5.9.   Осуществить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему сезону 2013-2014 годов в соответствии с   требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и  жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, и последующим представлением в администрацию района паспортов готовности жилищного фонда в срок до 15 сентября 2013 года;

5.10. При подготовке паспортов готовности жилищного фонда провести мероприятия, направленные на заключение собственниками помещений в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, управляющими организациями договоров о техническом обслуживании  внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении со специализированными организациями, а также по ремонту, проверке и прочистке дымоходов и вентканалов многоквартирных и жилых домов, общественных и административных зданий, где используется природный газ;

5.11. Организовать обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума;

5.12. В срок до 10 сентября 2013 года сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в зимний период 2013-2014годов;

5.13. Завершить работы по капитальному ремонту систем отопления, фасадов и кровель в рамках реализации региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов в срок до 1 октября 2013 года;

5.14. Подготовить к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику.

6. Рекомендовать МУП «Жилсервис» (Пашин А.И.), ООО «Ресурс» (Мынов С.А.), ООО «ДУК» (Беленков Ю.А.), ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж» (Шерстнёв А.Т.) при оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  руководствоваться Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

7. Отделу жилищной политики и ЖКХ администрации Перевозского муниципального района:

7.1. Обеспечить контроль за выполнением запланированных объёмов работ объектов коммунальной инфраструктуры по капитальному ремонту до 1 октября 2013 года, по текущему ремонту – до 22 октября 2013 года. В период с 3 июня по 1 ноября 2013 года представлять в министерство жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса Нижегородской области отчёты о выполнении работ по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчётным;

7.2. Организовать  работу по осуществлению закупки топлива для муниципальных нужд  на отопительный сезон 2013-2014 годов;

7.3.  Осуществить контроль за поставкой топлива для муниципальных нужд  на отопительный сезон 2013-2014 годов;

7.4.   Организовать обеспечение топливно-энергетическими ресурсами в рамках установленных лимитов учреждениям Перевозского муниципального района финансируемым за счет средств районного бюджета;

7.5. Представлять еженедельно (по средам) в центральную дежурно-диспетчерскую службу сведения о ходе подготовки жилищно -коммунального хозяйства Перевозского муниципального района к работе  в осенне-зимний период 2013-2014 годов, начиная с июня текущего года по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года №7.

8. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М.Трунина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/.

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы администрации Перевозского муниципального района В.В.Дудина.

Глава администрации                                                                                    Ю.В. Ошарин

Приложение 1

к постановлению администрации

Перевозского муниципального района

Нижегородской области

от  27 мая 2013 года № 653-п

Состав рабочей комиссии по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального и социально – бытового назначения Перевозского района к работе в осеннее – зимний период 2013-2014 годов

Дудин Владимир  Валерьевич

Шишова Елена Михайловна

Члены комиссии:

Решетов Павел Владимирович

Кондрашова Наталья Владимировна

Сергеевна Ольга Евгеньевна

Беленков Юрий Анатольевич

Мынов Сергей Александрович

Пашин Александр Иванович

Михеева Валентина Петровна

Щавелёв Сергей Викторович

Дельцов Павел Александрович

Филиппова Надежда Владимировна

Усягин Павел Витальевич

- заместитель   главы    администрации Перевозского муниципального района, председатель комиссии

- начальник отдела жилищной политики и ЖКХ администрации Перевозского муниципального района, заместитель председателя комиссии

- начальник отдела строительства и
архитектуры администрации Перевозского муниципального района

- начальник управления образования, молодёжной политики и социально – правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района

- начальник отдела культуры администрации Перевозского муниципального района

- директор ООО «ДУК»

(по согласованию)

- директор ООО «Ресурс»             (по согласованию)

- директор МУП«Жилсервис»

(по согласованию)

- главный врач ГБУ «Перевозская ЦРБ»

(по согласованию)

- главный государственный инспектор ГПН по Перевозскому району (по согласованию)

- государственный инспектор  ВОУ Ростехнадзора    по Перевозскому району (по согласованию)

- начальник управления финансов                       администрации Перевозского муниципального района

- ведущий специалист отдела жилищной политики и ЖКХ администрации Перевозского муниципального района

Начальник отдела жилищной политики и ЖКХ ____________(Шишова Е.М.)

«29» мая 2013 года

Приложение  2

к постановлению администрации

Перевозского муниципального района

Нижегородской области

от   27 мая 2013 года № 653-п

Положение

о рабочей комиссии по подготовке объектов энергетического, жилищно – коммунального и социально – бытового назначения Преревозского района к работе

в осеннее – зимний период  2013 – 2014 годов

1. Рабочая комиссия по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального и социально-бытового назначения Перевозского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, решениями органов власти Нижегородской области, правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  Перевозского муниципального района и настоящим Положением.

2.  Комиссия координирует деятельность в подготовке к работе в зимних условиях  2013   -  2014   годов   объектов  энергетического,  жилищно - коммунального     и     социально-бытового    назначения     предприятий, учреждений и организаций ЖКХ и ТЭК Перевозского муниципального района.

3. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и социально- бытового назначения.

4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Перевозского муниципального района. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.   Основными задачами комиссии являются:

-  контроль за выполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Перевозского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности;

- контроль за созданием нормативных запасов топлива, материально-технических ресурсов для ликвидации возможных нештатных и аварийных ситуаций;

- оказание помощи владельцам объектов инженерной инфраструктуры в  разработке  и  реализации  совместно  с заинтересованными организациями  мероприятий  по  подготовке  объектов  к устойчивой работе в зимних условиях 2013 – 2014 годов;

-  рассмотрение аварийных ситуаций в работе энергетического, жилищно-коммунального, социально-бытового хозяйства и осуществление совместно с    заинтересованными организациями комплекса неотложных мер по их предупреждению, устранению и обеспечению безаварийной работы;

- координация деятельности предприятий, организаций и учреждений по защите населения в аварийных ситуациях и в необходимых случаях его эвакуации из аварийных зон, а также организации жизнеобеспечения, предотвращению перебоев в обеспечении населения города теплом, электроэнергией, газом, водой,

медикаментами, продуктами питания, одеждой и другими товарами первой необходимости.

6.  Комиссии предоставляется право:

- рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям проводить мероприятия  по  подготовке  объектов  энергетического, жилищно-коммунального и социально-бытового назначения Перевозского района к работе осенне-зимний период 2013- 2014 годов;

- запрашивать от руководителей предприятий, учреждений, организаций, поселений сведения и материалы, необходимые для работы комиссии;

-  проводить анализ полученных материалов и координировать выполнение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период предприятиями, организациями, учреждениями.

- получать информацию от должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

- рассматривать предложения о выделении ассигнований из районного бюджета и материально-технических ресурсов на проведение предзимних работ и ликвидацию последствий аварийных ситуаций.

Начальник отдела жилищной политики и ЖКХ ____________(Шишова Е.М.)

«29» мая 2013 года